UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU

Ar šo uzaicinām iesniegt piedāvājumu SIA "Rīgas BioEnerģija" organizētajai cenu aptaujai “Mitro pelnu transportieru 4 gab. un kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts

katlu mājā Meirānu iela 10”

Cenu aptaujas nosacījumi:

- Cenu aptaujas priekšmets: “Mitro pelnu transportieru 4 gab. un kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts katlu mājā Meirānu iela 10”.

- Darbu izpildes termiņš: 8 (astoņas) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

- Maksājumu nosacījumi: saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Piedāvājumā ir jābūt iekļautai šādai informācijai:

- Aizpildīta Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto paraugu (1. pielikums) un Vispārīgā informācija par pretendentu (2. pielikums);

- Darbu organizācijas plāns (apraksts) un apliecinājums (brīvā formā), ka Pretendents apņemas nodrošināt mitro pelnu transportieru 4 gab. un kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts

katlu mājā Meirānu iela 10”, saskaņā ar Darba uzdevuma apjomu (3. pielikums);

- Finanšu piedāvājums (aizpildīta pievienotā forma 4. pielikums).

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada  22. aprīlim pulksten 13.00 (pēc Latvijas laika) elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā mercell.com

- Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu: Jurists: Olga Kivliša-Škvarkova, tālr.: +371 26683190, e-pasts: biroj@rbe.lv . Par Tehniskās specifikācijas prasībām: Ražošanas direktors Mareks Savickis, tālrunis: +371 29443252, e-pasts: mareks.savickis@rbe.lv.

- Pasūtītājs izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Objekta apskate: Gadījumā, ja kāds Pretendents vēlas apskatīt objektu, tad pēc ieinteresētā Pretendenta lūguma objekta apskate iespējama darba dienās, iepriekš savlaicīgi vienojoties ar kontaktpersonu par apskates laiku. Kontaktpersona: Ražošanas direktors Mareks Savickis, tālrunis: +37129443252,e-pasts:mareks.savickis@rbe.lv.
Pielikumā:

- Piedāvājuma vēstule (PARAUGS);

- Vispārējā informācija par pretendentu;

- Darba uzdevums;

- Finanšu piedāvājums;

- Līguma projekts.

## pielikums

# PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE CENU APTAUJAI (PARAUGS)

Dokumenta datums

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA "Rīgas BioEnerģija"

Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Rekvizīti: | Reģ. Nr.: Adrese, pasta indekss: E-pasts: Kredītiestāde: Kredītiestādes kods: Konta Nr.: |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |  |
| Kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasta adrese: |  |

Iepazīstoties ar Cenu aptaujas “Mitro pelnu transportieru 4 gab. un kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts katlu mājā Meirānu iela 10” noteikumiem un tā pielikumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, kas parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam veikt pakalpojumu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

Ja Cenu aptaujas piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies sniegt pakalpojumus un izpildīt līguma saistības, balstoties uz Finanšu piedāvājumu, kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Darbu garantijas termiņš __ [(mēnešu skaits vārdiem)] mēneši, no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

Ar šo apliecinām, ka:

  - piekrītam Cenu aptaujas noteikumos iekļautajam līguma projektam, līguma projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;

  - neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

  - mums nav Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā esam reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;*

  - neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;

  - neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;

  - mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;

  - mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

  - saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;

  - ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;

  - ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem** attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu** nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Cenu aptaujas procedūrā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Cenu aptaujas prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem**, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;

  - nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam** pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu līguma izpildes laiku;

  - Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:

| Nr. | Pretendentu atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv) |
| 2. | Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 1 (viena) remonta darba izpildē, tai skaitā transportieru ķēžu nomaiņā. | 1)Pretendenta pieredzes apraksts (saskaņā ar pievienoto formu- 2.pielikums). 2)vienu atsauksmi* (kopija) no gala pasūtītāja, norādot kontaktpersonu (objekta īpašnieka vai valdītāja) par sarakstā norādīto līgumu izpildi bez iebildumiem par veiktā darba atbilstību līguma noteikumiem. Atsauksmē jābūt ziņām par objektu (ēkas klasifikāciju) un veicamā darba apjomu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma prasības izpilde. |
| 3. | Pretendents Līguma izpildes procesu nodrošina ar darbu vadītāju, kam ir attiecīgs sertifikāts metālkonstrukciju montāžai, metināšanai (Pretendents drīkst piedāvāt vairākus speciālistus). Pretendenta piedāvātais speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādīto apakšuzņēmēju vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Līguma izpildē. | Piedāvājumam jāpievieno Pasūtījuma izpildei piedāvāto specialistu saraksts saskaņā ar pievienoto formu, kā arī darbinieku iemaņas un spējas apliecinošie dokumenti (apliecības/apliecinājumi, sertifikāti, diplomi), un pieredze tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt Pretendenta personāla atbilstību šajā punktā izvirzītajiem kritērijiem. Pretendenta piedāvājumam ir jāpievieno apliecinājums, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā. Pasūtītājs piedāvājuma izvērtēšanā pārbaudīs tikai to personālu, uz kuru iespējām Pretendents balstījies, lai izpildītu personāla kvalifikācijas prasības. Ja piesaistītais speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās vai abpusējs apliecinājums par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī līguma izpildē. Pretendents var iesniegt ārvalstīs izdotus personāla izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un apliecinājumu, ka līguma piešķiršanas gadījumā līdz līguma parakstīšanai Pasūtītājam tiks iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Uzņēmēja personāla izglītība un kvalifikācija ir atzīta atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām. Dokumenti iesniedzami ar tulkojumu latviešu vai angļu valodā. |
|  | Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izbūvējis vismaz vienu dūmgāzu kondensatoru skalošanas sistēmu. | 3) Pretendenta pieredzes apraksts (saskaņā ar pievienoto formu- 2.pielikumu). 4) vienu atsauksmi* (kopija) no gala pasūtītāja, norādot kontaktpersonu (objekta īpašnieka vai valdītāja) par sarakstā norādīto līgumu izpildi bez iebildumiem par veiktā darba atbilstību līguma noteikumiem. Atsauksmē jābūt ziņām par objektu (ēkas klasifikāciju) un veicamā darba apjomu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma prasības izpilde. |

Kamēr līgums tiek sagatavots un noslēgts, šis piedāvājums, kopā ar Jūsu rakstisku piekrišanu un līguma piešķiršanu, veidos vienošanos starp mums.

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Cenu aptaujas dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Cenu aptaujas nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta pilnvarotā kontaktpersona: ____________________________________

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)

Pilnvarotās personas: _____________________________

(vārds, uzvārds)

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

* Gadījumā, ja uz Pretendentu attiecināms SPSIL 48.panta otrās daļas 2)apakšpunkta izslēgšanas nosacījums, Pasūtītājs pirms Pretendenta izslēgšanas pieprasīs sniegt skaidrojumu pēc analoģijas ar SPSIL 48.pantā minēto regulējumu. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta ceturtās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Piedāvājuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus.

# **Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

## pielikums

## VISPĀRĒJA informācija par pretendentu (Formas)

Forma I

Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Nr. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Darbu nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība | Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, uzvārds | Tālrunis |  |  |

Forma II

Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Vārds, uzvārds | Uzņēmums | Amats | Piedāvātais amats atbilstoši Cenu aptaujas noteikumiem (norādot, uz kuru Cenu aptaujas noteikumu apakšpunktu kvalificējas) | Informācija par izpildītajiem darbiem (nosaukums, gads un mēnesis, īss apraksts), ja nepieciešams |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma III

Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums*

| Veicamie darbi | Darba veicēja nosaukums | Adrese, telefona Nr. kontaktpersona | Darbu un piegāžu saraksts | Darbu un piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

## pielikums

Darbu uzdevums

Cenu aptaujai “Mitro pelnu transportieru 4 gab. un kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts

katlu mājā Meirānu iela 10”

Aizpilda Excel formu pievienotā dokumentā “Cenu aptauja remontam 2026”

*Izpildes termiņš var tikt koriģēts, ņemot vērā siltumenerģijas iepirkuma rezultātus šajā periodā

**Mitro pelnu transportieru nepieciešamo nomaināmo grīdas lokšņu garumu L (m) nosaka pēc fakta pēc ķēdes demontāžas. Viena transportiera kopējais garums 20 m un viena transportiera vadīklu kopējais garums 80 m.

- pielikums

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VISPĀRĪGS PARAUGS)

CENU TABULA

[Komersanta nosaukums] piedāvā veikt Mitro pelnu transportieru 4 gab. un kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remontu katlu mājā Meirānu iela 10, Rīgā par šādām cenām:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN kopā |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mitro pelnu transportieru 4 gab. remonts |  |
| 2 | Kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts |  |
| Kopējā līgumcena bez PVN |  |  |

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

Piezīmes*:

- Finanšu piedāvājumu sagatavo, ievērojot 3 pielikumā norādīto formu.

- Cenām tiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla apmešanās un citas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām un veicot objekta apsekošanu uz vietas.

- Pretendenta finanšu piedāvājumā jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.

- Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksu pozīcijas. Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai ir konstatēta apsekošanas rezultātā un tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā norādītās cenas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pārskatītas, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai tā laikā izrādīsies, ka Pretendents finanšu piedāvājumā norādītajās cenās nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīva iepirkuma līguma izpildei vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.

- Ja finanšu piedāvājumā par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem Pretendents norāda piedāvāto līgumcenu 0,00 euro, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.

5.pielikums

LĪGUMS Nr. RBE_2026_xx

par darbu veikšanu

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā

drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

SIA "Rīgas BioEnerģija", vienotais reģistrācijas Nr.40103857024, juridiskā adrese:, Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Egmonts Krūminš un valdes loceklis Artis Dreimanis (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “_______________”, vienotais reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ___________________LV-_____________, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis ________________(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izpildīt:

    - _________________________________________ remonts  (turpmāk – Līguma 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3. punktā minētie darbi kopā – Darbi).

  - Līguma 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.punktā noteiktais darbu apjoms un izmaksas noteiktas Pielikumā Nr.3 “_________” un Pielikumā Nr.4 “______________” (turpmāk – Tāme), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Darbu izpildi apliecina Pušu abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – Akts).

# 2. Apmaksas nosacījumi.

  - Līgumcena par Līguma 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.punktā minētajiem darbiem ir _________ EUR (_________) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% _________ EUR (_________), kopsummā  ____________ EUR (___________).

  - Līguma 2.1.punktā noteikto Līgumcenas summu, atskaitot saņemto, Pasūtītājs maksā saskaņā ar abpusēji parakstīto Aktu. Uz attiecīgā Akta pamata Izpildītājs iesniedz faktūrrēķinu (turpmāk – Rēķins), ko Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

  - Ja darbu izpildes gaitā Pasūtītājs maina vai papildina tehniskos nosacījumus, tad Pasūtītājam atsevišķi jāvienojas ar Izpildītāju par darbu izpildes termiņiem, cenu un apmaksas kārtību.

  - Ja kāds no Tāmē minētajam darbiem netiek izpildīts, Tāmes summa tiek attiecīgi samazināta.

- Darbu izpildes termiņš.

  - Darbu uzsākt 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža. Provizoriskie izbūves darbu izpildes termiņi __.__.2026.-__.__.2026.

  - Darbu izpildes termiņš:

    - Mitro pelnu transportieru 4 gab. remonts - __ darba dienas.

    - Kurtuves Nr.1 un Nr.2 pelnu piltuvju remonts - __ darba dienas.

  - Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Puses par to rakstveidā vienojas. Šī vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Par Darbu izpildes datumu uzskata Pušu pārstāvju parakstītā Akta datumu.

# 4. Garantija.

4.1. Darbu garantijas termiņš ir 12 mēneši no Akta parakstīšanas dienas, bet materiāliem saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas garantijām, bet ne mazāk kā 2 gadi.

# 5. Pušu atbildība.

# 5.1. Puses ir materiāli atbildīgas saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, kad Līgumā paredzēta Darbu izpilde aizkavējas Izpildītāja vainas dēļ vai Rēķina apmaksa aizkavējas Pasūtītāja vainas dēļ, attiecīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu, kura apmērus nosaka atbilstoši laikā neizpildīto vai neapmaksāšanas Darba daudzumam. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek aizkavēta Darba izpilde vai apmaksa, sekojošā kārtībā: 0,1% par katru darba izpildes vai apmaksas kavējuma dienu.

5.2. Līgumsoda kopēja summa nedrīkst pārsniegt 10% no Darba neizpildes laika vai neapmaksāto Darba summas. Pasūtītājam un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas nav paredzēta šajā Līgumā.

# 6. Prasības darbu izpildei

# 6.1. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma ir pienākums iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.

# 6.2. Pirms darbu uzsākšanas, Izpildītājam ir pienākums saskaņot Darbu organizācijas principus, metodes, Darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu Darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā.

# 6.3. Izpildītājam ir pienākums Darbus veikt saskaņā ar Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480 vai ekvivalentam, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.

# 6.4. Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms Darbu nodošanas.

# 6.5. Demontētos materiālus un celtniecības atkritumus utilizē Izpildītājs. Transportēšanu nodrošina Izpildītājs.

# 6.6. Izpildītājam ir pienākums demontētos metāllūžņus savākt un nodot Pasūtītājam Meirānu ielā 10, Rīgā.

# 6.7. Izpildītājam Darbu izpildes laikā jāievēro katlumājas Meirānu ielā 10, Rīgā caurlaižu režīma prasības un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī 19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”.

# 6.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo ūdens, elektroenerģijas pieslēgumu. Izpildītājs apmaksā Darbu izpildē patērēto elektroenerģiju un ūdeni.

# 7. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības

# 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām.

# 8. Nepārvarami apstākļi.

8.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nespēj izpildīt saistības nepārvaramu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofas, karš, blokādes, streiki, aizliegums eksportēt un importēt un citi ārkārtēja rakstura apstākļi), Līguma saistību izpildes termiņi jāpagarina par šo apstākļu darbības laiku.

8.2. Ja augstākminētie nepārvaramie apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt atlīdzību par jebkura veida zaudējumiem, kas radušies nepāraramo apstākļu rezultātā.

8.3. Pusei, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramu apstākļu dēļ, jāpaziņo otrai Pusei rakstveidā par minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc to sākuma.

# 9. Līguma grozīšana, izbeigšana, strīdu izskatīšana.

9.1. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpējas vienošanās ceļā, ja vienošanos panākt nav iespējams, tad – Latvijas Republikas tiesu instancēs.

9.2. Attiecībā uz prasībām, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā un nav iekļautas šī Līguma noteikumos, līgumslēdzējas Puses vadīsies pēc Civillikuma un citiem normatīvajiem aktiem.

# 10. Pārējie noteikumi.

10.1. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

10.2. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

10.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas atļaujas.

10.4. Izmaiņas vai papildinājumi Līgumam jāsagatavo rakstveidā un jāparaksta abām Līguma Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai Pusei.

# 11. Pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti.

| ##### IZPILDĪTĀJS | ##### PASŪTĪTĀJS: |
| --- | --- |
| SIA „ ____________” Vienotais reģistrācijas Nr. ______ Juridiskā adrese: ____________, ________, LV-________, Tālr.:___________ e-pasts: ___________ Kredītiestāde: Kods: Konta Nr. ________________________ Valdes loceklis(*paraksts) ______________ | SIA “Rīgas BioEnerģija”, vienotais reģ.Nr. 40103857024, Meirānu ielā 10, Rīgā, LV – 1073, 26683190, e-pasts: birojs@rigasbioenergija.lv Kredītiestāde: SEB banka AS Kods: UNLALV2X Konta Nr. LV42UNLA0055003568167 ________________________ Valdes loceklis (*paraksts) A. Dreimanis ________________________ Valdes loceklis(*paraksts) E.Krūmiņš.. |

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.